Índice de Contenidos

1. 1. Identificación del proyecto
Título: SMI, Sistema de Monitorización de Individuos

Código: EI 14/15 – 022

Autor: Marcos Galiñanes Rivas

DNI: 53612464-Q

Tutor: Juan Carlos González Moreno

Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Fecha: Junio, 2015

1.2. Organización de la documentación
La documentación del proyecto se encuentra organizada en un único volumen compuesto por los siguientes capítulos:

- Memoria: es una agenda de todo el proyecto que contiene una introducción al mismo, indicando los objetivos y soluciones, la planificación temporal y presupuesto, el ciclo de vida a lo largo del desarrollo y las conclusiones y posibles ampliaciones.
- Manual técnico: contiene el análisis, diseño y pruebas de la aplicación desarrollada. Se incluyen los diagramas de historias de usuario, de clases, de secuencia, etc. El objetivo es detallar la aplicación desde el punto de vista del desarrollo, facilitando su comprensión.
- Manual de usuario: contiene las instrucciones para que el usuario final pueda utilizar todas las funcionalidades de la aplicación.

Se incluye también un CD con el siguiente contenido:

- Código: contiene el código fuente de la aplicación.
- Documentación: contiene toda la documentación del proyecto en formato .pdf y .doc
- Software: contiene el conjunto de aplicaciones necesarias para la instalación de la aplicación y su ejecución en un entorno local. En este caso será el archivo .apk de la aplicación. Para la instalación es necesario permitir en el dispositivo la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.

1.3. Introducción

El uso del teléfono móvil ha cambiado desde que se creó en 1979 el primer radio-teléfono móvil en Japón. Diseñado como un dispositivo para comunicar por voz a dos personas de manera inalámbrica, ha evolucionado hasta ser prácticamente un ordenador portátil. Cámara, GPS, Internet, actualmente un teléfono móvil es un conglomerado de aplicaciones y dispositivos que permiten al usuario no solo comunicarse con otras personas, si no también hacer uso de herramientas que de otra manera debería llevar encima.

Uno de esas aplicaciones, es el sistema de geoposicionamiento global, conocido habitualmente como GPS, que es un sistema que permite localizar la posición en la Tierra de un objeto, persona o vehículo con cierto grado de error (centímetros o metros). Dicho sistema fue originalmente creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 60 como uso primeramente militar, y en unos pocos años comercial. Desde ese entonces, su uso en distintos aspectos de la vida cotidiana se ha incrementado y se ha convertido en una de las funcionalidades básicas incluidas en los teléfonos y otros dispositivos inteligentes de hoy en día.

Una de las actividades que nos posibilita la localización por GPS es la monitorización de individuos. La monitorización de un individuo consiste en el análisis y seguimiento de dicho individuo sobre un ámbito de su vida concreto, en este caso su posición geográfica. Dicha monitorización se puede llevar a cabo con diferentes fines, siendo la vigilancia el más obvio y principal. Diferentes situaciones de una vigilancia geoposicional puede ser el hecho de controlar que los hijos de una persona realizan la ruta de casa al colegia y viceversa sin percances, que una persona con algún tipo de discapacidad se pierda en un su paseo matinal, o conocer si un vehículo con cargamento importante para la empresa sigue la ruta establecida en cuanto al tiempo programado.

En este contexto, surge la idea de la creación de una aplicación para recopilar puntos geográficos concretos a horas determinadas de un dispositivo para posteriormente realizar una monitorización de ese dispositivo sobre esos datos y así responder a las necesidades de los usuarios que requieren de la aplicación.

Por ello se propone SMI, una aplicación para dispositivos móviles android sencilla e intuitiva. Esta aplicación incorpora las funcionalidades necesarias para la recolección y vigilancia de recorridos de un dispositivo así como su fácil interacción y uso de la misma, facilitando a los usuarios de estos servicios la tarea de monitorización.

Además, como añadido, se ha pensado en la extensión e implementación de un caso práctico concreto, el de la monitorización de recorridos para personas alérgicas que proveerá a una persona alérgica al polen funcionalidades para evitar problemas de salud gracias a la monitorización de recorridos.

1.4 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación para la realización de recorridos según puntos geográficos en determinados momentos y su posterior monitorización, junto con un módulo para la visualización de alertas por polen dada la posición actual del dispositivo.

La aplicación base dispondrá de una opción para guardar los puntos geográficos concretos por donde transite el indivíduo y un modo seguimiento para monitorizar uno de esos recorridos previamente creados.

Por su parte, el módulo para la visualización del polen deberá proporcionar un mapa de la zona circundante a la posición del usuario mostrando la correspondiente concentración de polen a su alrededor.

Los objetivos concretos que debe cumplir la aplicación base son:

- Permitir crear recorridos de desplazamientos, en los que se guardará una serie de puntos asociados con fecha de paso, hora y lugar. Estos recorridos se identificarán con un nombre proporcionado por el usuario.
- Pausar y reanudar los recorridos mientras se están realizando.
- Listar los distintos desplazamientos creados y poder borrarlos si así se desea.
- La aplicación debe estar internacionalizada, permitiendo su uso en varios idiomas (inglés y español).
- Disponer de un modo “observador”, que consiste en comprobar si el desplazamiento actual coincide con el recorrido previamente guardado y seleccionado.

Por su parte, el módulo para la visualización de polen debe cumplir los siguientes objetivos:

Visualizar en un mapa la posición del usuario y la concentración del polen a su alrededor.

1.5 Proceso de desarrollo

Teniendo en cuenta la inexperiencia en un proyecto de esta envergadura, en las tecnologías utilizadas y en el entorno de desarrollo se ha considerado usar una metodología de desarrollo ágil, permitiendo adaptarse a posibles cambios o problemas que surjan durante el desarrollo.

El proyecto se va a llevar a cabo siguiendo la metodología ágil mobile-D, una metodología diseñada específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles de una manera rápida y sencilla.

Una de las principales características de esta metodología es la posible adaptación de los requisitos cambiantes. En este proyecto los requisitos estaban inicialmente definidos pero se adaptaron debido a la extensión de la visualización del polen. Así mismo, el conocimiento que se ha ido adquiriendo durante el desarrollo ha evitado realizar tareas innecesarias y agilizar otras.

El ciclo de desarrollo en mobile-D consta de 5 fases: explorar, iniciar, producir, estabilizar y reparación del sistema:

- Exploración: consiste en la planificación y definición de los conceptos básicos del proyecto (requisitos iniciales y planificación inicial).
- Inicialización: se preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se establece el entorno técnico y se identifican las posibles situaciones críticas.
- Producción: implementación de requisitos, funcionalidades e historias de usuario usando un ciclo de desarrollo incremental e iterativo.
- Estabilización: se llevan a cabo las acciones de integración para asegurar que el sistema completo funciona correctamente.
- Pruebas y reparación: tiene como meta la generación de una versión estable. Se revisa si la aplicación ha sido desarrollada de acuerdo con los requisitos del cliente y si contiene todas las funcionalidades requeridas.

En caso de añadir más funcionalidades a las ya definidas de manera inicial, se empezaría otra vez por la fase de exploración para identificar y planificar las siguientes funcionalidades a implementar.

La siguiente figura muestra el ciclo de desarrollo según esta metodología:

1.5 Descripción técnica

A continuación se detallan las tecnologías y herramientas necesarias para le desarrollo de este proyecto.

Todo el proyecto se desarrollará en el sistema operativo Windows 7 SP1.

1.5.1 Android Studio

Esta aplicación se desarrollará utilizando Android Studio. Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto y multiplataforma. Concretamente se usará la versión 1.0.1, que es la más reciente en el momento en que se inicia el desarrollo de este proyecto.

Además, Android Studio también incluye Android SDK tools que facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones para Android, junto con APIs integradas para el uso de diferentes módulos de los dispositivos Android.

Otra de las razones por las que se ha escogido este IDE es la facilidad de instalación, ya que trae consigo todas las herramientas ya configuradas y autodetecta en el sistema la versión más reciente de JDK instalado.

1.5.2 Java JDK

El kit de desarrollo java contiene todo lo necesario para poder programar aplicaciones en este lenguaje de desarrollo, que es uno de los más extendidos actualmente. Dado que Android utiliza Java para desarrollar sus aplicaciones, es necesario instalar el JDK y enlazarlo con el IDE que se va a emplear.

En el momento del inicio del proyecto, se ha instalado la versión 1.8.0.

1.5.3 OpenOffice Writer

Para realizar toda la documentación del proyecto se usará un procesador de textos de alto nivel y totalmente gratuíto como es OpenOffice Writer en su versión 4.0.1.

1.5.4 Visual Paradigm

Visual Paradigm es un programa para el diseño de Software usando UML. Se ha utilizado este programa en su versión 11.2 para todos los diagramas necesarios incluidos en el Manual Técnico.

1.5.5 GitHub

Git es un software de control de versiones que permite almacenar archivos en la nube, compartirlos y poder realizar cambios en ellos subiendo solo los cambios que se han modificado. Se ha utilizado GitHub para Windows en la versión 2.1.4.3 en las últimas semanas del proyecto para poder tener acceso al código y efectuar la validación del mismo.

 1.5.6 Microsoft Project 2007

Microsoft Project es un software que permite la planificación de un proyecto y obtener distintos diagramas como puede ser el diagrama de Gantt. Se ha pensado en esta aplicación para realizar toda la planificación, tanto la inicial como la resultante, y los diagramas de Gantt del desarrollo.

1.5.7 Sobre Android

A continuación se explicará en qué consiste el sistema Android y se detallará su estructura para poder comprender mejor todas las tecnologías que se usarán en este proyecto.

Esta es la arquitectura básica de Android:

Como se puede observar la arquitectura está dividida en 4 capas: aplicaciones, armazón de aplicaciones, librerías y el kernel de Linux.

- Aplicaciones: son las aplicaciones base que puede tener todo sistema operativo para terminales móviles. Incluyen clientes de email, programa de SMS, calendario, mapas, navegadores, contactos, GPS, juegos, etc . La mayor parte de estas aplicaciones están escritas en lenguaje Java. Aquí es donde se encuentra la aplicación que se desarrollará en este proyecto.
- Armazón de aplicaciones: módulos escritos en Java que permiten interactuar con las aplicaciones de la capa superior. Los desarrolladores tienen acceso a todos los frameworks usados por las aplicaciones base. Esto favorece la reutilización de componentes.
- Librerías: Están divididas en dos subcapas:
  - Librerías: estas se encargan de las funcionalidades básicas. Están escritas en C/C++, pueden ser accedidas directamente desde el armazón de aplicaciones de Android. Las hay de varios tipos, como pueden ser librerías en C del sistema, multimedia, gestor de superficies, librería del núcleo web, SQLite, etc.
  - Runtime de Android: Android incluye un grupo de librerías base las cuales proporcionan muchas de las funciones disponibles en las librerías base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso en la máquina virtual Dalvik. La máquina Dalvik ha sido optimizada para que un dispositivo pueda correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente.

Kernel de Linux: el núcleo de Android es Linux. Algunos servicios base del sistema dependen de Linux. La versión 2.1 de Android toma como núcleo la versión 2.6.29 de Linux. También actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto del software.

El esqueleto básico de una aplicación Android está formado por los siguientes directorios:

- Directorio Bin: aquí se guardan los archivos binarios compilados de la aplicación.
- Directorio Src: aquí se encuentra todo el código Java de la aplicación.
- AndriodManifest.xml: archivo requerido para cada aplicación. Describe los valores globales de su paquete, incluída la aplicación, componentes, clases para cada uno de los componentes, qué tipos de datos puede manejar cada uno, y donde puede ser lanzado.
- Directorio Res: los recursos que usa la aplicación, ordenados en tres carpetas:
  - Drawable: ficheros de imágenes.
  - Layout: ficheros de diseño de las interfaces de usuario. Son archivos .xml que describen los elementos gráficos de las interfaces.
  - Values: definición de variables y constantes.

Otro aspecto a tener en cuenta de Android es que es compatible con cualquier tipo de transimisión; esto posibilita que funcione tanto con dispositivos que usen redes GPRS como con dispositivos 3G.

Para la construcción de una base de datos adaptable al sistema operativo Android se usará SQLite. Éste es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en una pequeña librería de C.

A diferencia de la mayoría de sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es un proceso independiente que se conecta con el programa principal, si no que enlaza su biblioteca con el programa pasando a ser parte integral del mismo.

Para la parte de ubicación en el mapa se deberá usar el GPS y/o la conexión a Internet de cada dispositivo. Para ello se emplearán las APIs que el sistema operativo Android pone a disposición del desarrollador.

Una API o interfaz de programación de aplicaciones es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. Es una interfaz de comunicación entre dos componentes software. Proporcionan funciones de uso general. Mediante su uso el programador se evita tener que desarrollar todas las operaciones que va a necesitas, fomentando la reutilización.

1.6 Planificación
La estimación inicial, realizada a 9 de marzo de 2015 contemplaba las siguientes tareas:

- Fase de exploración del sistema, entorno, requisitos, etc (2 días).
- Etapa de inicialización (15 días).
- Producción (31 días).
- Estabilización (14 días).
- Test y reparación del sistema (7 días).

En las figuras 3 y 4 se muestra de forma detallada la duración de las tareas planificadas, y su solapamiento durante el tiempo estimado de realización del proyecto.

Para la planificación inicial se consideró una carga de trabajo de 25 horas a la semana, distribuídas en 5 horas el martes, miércoles y viernes, 3 horas el jueves y 7 horas el fin de semana, resultando en un total de 300 horas.

1.6.2 Desarrollo real de la planificación

A pesar de la planificación, no ha sido posible mantener un ritmo constante de trabajo durante todo el periodo de desarrollo, por lo que se han producido desvíos en los plazos marcados.

Durante el desarrollo del proyecto, la duración final de las tareas realizadas ha sido la mostrada en la Figura 5.

La duración final del proyecto se ha incrementado en 22 días, lo cual supone un aumento de 120 horas sobre la planificación estimada, resultando un total de 630 horas

1.6.3 Justificación de los desvíos

Como se puede observar en las secciones anteriores, el desarrollo del proyecto ha sufrido un importante retraso respecto a la planificación inicial. Los motivos de esta desviación se exponen a continuación:

El estudio de las tecnologías y el lenguaje de programación se planificó con un período de tiempo pequeño, dado que ya se disponían ciertos conocimientos de Java.

Una estimación demasiado optimista del tiempo de desarrollo e implementación, ya que el hecho de estar cursando a su vez 4º curso de la Ingeniería Informática supuso períodos de estudio para exámenes o trabajos a entregar no previstos.

Una vez iniciado el desarrollo, se decidió añadir la funcionalidad para mostrar las concentraciones de polen alrededor del usuario en un mapa. Esto supuso una nueva toma de requisitos, estudio de tecnologías y más tiempo de implementación.

1.7 Presupuesto

Para la realización de este proyecto se han utilizado, en la medida de lo posible, herramientas gratuitas, ya sea por disponer de licencias de libre distribución o por la posibilidad de conseguir una licencia sin coste.

Para el cálculo de los presupuestos se ha tenido en cuenta una amortización de los recursos hardware a cinco años (60 meses), mientras que para los recursos software la amortización que se contempla es de cuatro años (48 meses).

En las tablas siguientes se detalla el coste de recursos hardware y software, así como los costes de recursos humanos, considerando la duración total del desarrollo para las amortizaciones.

Hardware
	Coste	Amortización
PC / Procesador Intel Core i3-350M / Tarjeta gráfica NVIDIA GT 320M / 4GB de memoria RAM / CD-DVD RW / Disco Duro de 500 Gb	599€
Móvil LG E-460	100 €
Total	699 €

Software
	Coste	Amortización
SO Windows 7 Professional 64bit (licencia ELMS)	0 €
Microsoft Project 2007 (licencia ELMS)	0 €
Visual Paradigm (licencia ELMS)	0 €
GitHub	0 €
Android Studio	0 €
OpenOffice Writer	0 €
Total	0 €

Recursos humanos
	Horas trabajadas	Coste / hora
Ingeniero de Software		18 €
Total

Presupuesto total
	Coste	Amortización
Hardware	699 €
Software	0 €
Recursos humanos
Total	699 €

De este modo, tal y como indica la Tabla 4, el coste final del proyecto asciende a ….

1.8 Conclusiones y posibles ampliaciones

1.8.1 Sobre las tecnologías

Android Studio ha sido un IDE sumamente útil para un programador sin experiencia mejora sus aptitudes de desarrollo en Android, ya que ofrece muchas facilidades para su instalación, su uso y sobre todo en el informe de errores en líneas de código o de resultados de la compilación y ejecución de la aplicación.

Sus APIs integradas son de muy fácil acceso, siendo la importación de librerías y paquetes totalmente transparente para el usuario y facilitando así el desarrollo.

En cuánto a la documentación existente en Internet, aunque bien es cierto que muchas páginas de ayuda y foros van orientados a Eclipse, no se ha tenido ningún problema con encontrar soluciones que funcionasen en Android Studio.

Por lo tanto, se considera que la decisión de usar Android Studio como entorno de desarrollo ha sido muy acertada y de llevar a cabo otro proyecto de características similares, se tendría en cuenta este software como primera opción.

1.8.2 Sobre la planificación

En cuanto a la planificación y los plazos sobre cada etapa en la planificación inicial, finalmente no han sido cumplidos. Las razones son varias, pero destacan la falta de experiencia en proyectos de este desarrollo y la mala planificación en cuanto a que este proyecto no es lo único que se ha desarrollado en estos meses, y se debería haber tenido en cuenta este punto.

Aún así y todo, se han superado los objetivos propuestos, con un leve retraso pero el tiempo empleado finalmente ha sido el estimado.

1.8.3 Conclusiones personales

La realización de este proyecto ha resultado satisfactoria e interesante en muchos aspectos. Quizá el más destacable de todos ellos ha sido enfrentarse al desarrollo de una aplicación de gran tamaño, con toda la planificación y análisis que ello requiere.

Me ha servido para aplicar los conocimientos sobre distintos lenguajes de programación y como funcionan internamente, sobre todo de Java, así como usar los conocimientos teóricos sobre gestión, planificación y documentación de proyectos y observar la utilidad de los mismos.

Desde luego la planificación ha sido incorrecta en muchas ocasiones, lo cual ha contribuido a dilatar el tiempo de desarrollo. También muchas veces el análisis inicial de los requisitos contenía errores o escenarios no esperados que obligaron a replantearse la manera de enfocar su implementación.

Sin embargo, termino con la sensación de haber adquirido una experiencia útil para afrontar nuevos desarrollos,. Además, el verme ante el desarrollo de un proyecto de tal envergadura y sin conocimientos técnicos sobre el mismo, me han permitido conocerme a mi mismo y saber hasta donde llegan mis conocimientos, mi capacidad de adaptarme a los errores o mejorar y conocer mis límites.

1.9 Referencias y Bibliografía

A continuación se detallan todas las fuentes de información y documentación que se ha consultado para la realización de este proyecto así como su documentación.

- http://developer.android.com
  Web de soporte para el desarrollo Java en Android (diseño de aplicaciones, APIS, ejemplos, etc).
- https://confluence.jetbrains.com/display/IntelliJIDEA/Android+Development
  Manual de usuario online de Android Studio.
- http://agile.vtt.fi/mobiled.html
  Web de metodologías de desarrollo ágiles, apartado mobile-D.

Manual Técnico

2.1 Descripción del sistema

SMI es un aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android. Con ella, un usuario puede crear recorridos (conjunto de puntos geográficos identificados en una hora concreta) a medida que se traslada, para posteriormente controlar que un futuro recorrido se ajusta en cierta medida a uno de esos previamente creados.

Con esto se pretende que los usuarios puedan, sin tener que llevar una agenda o de memoria, controlar que los recorridos que suelen hacer no se salgan de ruta y cumplan con el trayecto acordado.

Adicionalmente, se desarrollado una extensión, que es un caso práctico de las diferentes utilidades que se le puede dar a esta aplicación, para visualizar el cercano. El objetivo es que a medida que el usuario se va trasladando pueda observar la cantidad de polen a su alrededor y actuar en consecuencia.

2.2 Especificación de requisitos

En esta sección se analizará en detalle el sistema que se va a desarrollar en este proyecto, identificando sus actores o grupos de interés, las metas que éste debe alcanzar y las funciones necesarias para hacerlo.

2.2.1 Actores

Dentro del sistema se identifican los siguientes actores:

- Usuario: representa al usuario normal a la cual va dirigida la aplicación. Usa la aplicación para crear los recorridos que considere necesarios, poder consultar sus datos y/o borrarlos y finalmente usar el modo observador para monitorizar uno de los recorridos previamente creados.
- Usuario alérgico: Este usuario está más enfocado a la consulta del polen que tiene a su alrededor y a la monitorización de su desplazamiento. Además, puede estar también interesado en las funcionalidades del usuario normal de la aplicación.

2.2.2 Metas

Las metas principales que debe cumplir el proyecto se dividen entre metas de la aplicación base y metas del módulo de visualización del polen.

Las metas a alcanzar por la aplicación base son:

- Ofrecer un sistema rápido y sencillo para poder crear recorridos o desplazamientos (que consiste en una serie de puntos geográficos en un momento concreto, identificados con un nombre). Estos recorridos se irán “grabando” de forma transparente mientras el usuario se desplaza.
- Proporcionar la capacidad de poder visualizar una lista con los recorridos añadidos, junto con sus datos relaciones y, en caso de así desearlo, poder borrar alguno de ellos.
- Implementar lo necesario para la internacionalización de la aplicación. Esto es, poder cambiar de idioma de interfaz de forma simple.
- Ofrecer un sistema para la monitorización de recorridos, pudiendo, previamente seleccionado un recorrido, comprobar que el desplazamiento actual del invidivuo coincide con cierto margen de error con el recorrido seleccionado, avisando de ello en caso negativo.

Las metas a alcanzar por el módulo de visualización del polen son:

Facilitar un mapa con el punto actual del usuario, y visualizar la concentración de polen que le rodea, actualizándose esta información según se desplace.

Como meta común a ambos, tanto la aplicación base como el módulo de visualización de polen deben ofrecer una interfaz de usuario lo más intuitiva y amigable posible para cada una de sus funcionalidades.

2.2.3 Funcionalidades

Para la consecución de las metas establecidas en la anterior sección de esta documentación el sistema deberá implementar las funcionalidades mostradas en las siguientes tablas.

Grupo AB. Aplicación Base
AB1	Crear recorrido
AB2	Guardar recorrido
AB3	Iniciar el recorrido
AB4	Pausar el recorrido
AB5	Visualizar recorridos
AB6	Consultar datos
AB7	Eliminar recorrido
AB8	Monitorizar recorrido
AB9	Cambiar idioma

Grupo MP. Módulo de visualización de Polen
MP1	Mostrar mapa actual
MP2	Obtener datos polen
MP3	Dibujar polen circundante

2.2.4 Atributos del sistema

El sistema está pensado para ser utilizado por usuarios normales sin conocimientos de ningún campo en especial, sea cual sea la funcionalidad para que usen la aplicación de este proyecto. Por lo tanto, un atributo importante del sistema será disponer de una interfaz amigable que presente la información lo más clara posible, sin renunciar por ello a ninguna de sus funcionalidades.

En algunos casos se manejarán listados que podrán contener una gran cantidad de elementos. El sistema deberá presentar estos listados de forma manejable.

Por otra parte, es un atributo deseable ofrecer un tiempo de respuesta reducido para la navegación por los contenidos y apartados de la aplicación, si bien para algunas funciones es admisible un tiempo de respuesta más largo, como pueden ser las funciones relacionadas con el GPS	, dado que el mismo ejerce su función no instantáneamente.

2.2.5 Contexto de la aplicación

El sistema será una aplicación para dispositivos móviles, alojada en el propio dispositivo, a la que se podrá acceder mediante el menú de aplicaciones del mismo. Está desarrollada en el lenguaje de programación JAVA , almacenando la información en una base de datos en SQLite, exceptuando el módulo de visualización de polen que extrae los datos de un archivo .mdb.

2.3 Historias de usuario

En esta sección se listan las historias de usuario identificadas en el sistema junto con los casos de uso asociados a cada una de ellas. Posteriormente se detallará cada uno de ellos.

COMO Usuario
QUIERO poder crear un recorrido que almacene los puntos por donde me desplazo
PARA posteriormente poder monitorizar dichos recorridos.

Caso de uso asociado: Crear recorrido.

COMO Usuario
QUIERO consultar los recorridos creados
PARA estar informado de los desplazamientos realizados.

Casos de uso asociados: consultar recorridos, consultar datos recorrido.

COMO Usuario
QUIERO eliminar un recorrido creado
PORQUE ya no me interesa su existencia.
Caso de uso asociado: eliminar recorrido.

COMO Usuario
QUIERO monitorizar un recorrido
PARA controlar que el desplazamiento es el correcto.

Caso de uso asociado: monitorizar recorrido.

COMO Usuario
QUIERO cambiar el idioma de la aplicación
PARA estar más cómodo al usar la aplicación.

Caso de uso asociado: cambiar idioma.

COMO Usuario alérgico
QUIERO poder visualizar el polen a mi alrededor
PARA estar informado de la concentración de polen y no tener problemas de salud.

Caso de uso asociado: mostrar mapa polen.

Diagrama de casos de uso.

Como en este caso, el usuario alérgico puede querer tener acceso al resto de funcionalidades de la aplicación, se considerará un único actor en todo el sistema a partir de ahora llamado “usuario”.

Descripción de los casos de uso

Caso de uso “Crear recorridos”

Caso de uso “Listar recorridos”

Caso de uso “Consultar datos recorrido”

Caso de uso “Eliminar recorrido”

Caso de uso “Monitorizar recorrido”

Caso de uso “Cambiar idioma”

Caso de uso “Mostrar mapa polen”

2.1 Análisis de datos

Diagrama Entidad-Relación

Siguiendo el modelo Entidad-Relación, en los diagramas que se presentan a continuación se muestran las entidades identificadas para el sistema, junto con las interrelaciones entre ellas y los atributos que las forman.

Dado que el proyecto es desarrollado para Android como una aplicación sencilla, el número de entidades es reducido, de modo que se ahorra espacio en el dispositivo en cuanto al uso de tablas de SQL.

Diccionario de datos

Entidades

Las entidades identificadas fueron:

- Recorrido (track): representa los recorridos creados manualmente mediante la opción “crear recorrido”.
- Punto (point): representa un punto geográfico en un instante determinado.

Relaciones

Las relaciones identificadas fueron:

Es formado por: representa que cada recorrido está formado por varios puntos geográficos, mientras que los puntos geográficos están asociados a un único recorrido.

Atributos

Los atributos identificados para cada entidad fueron:

Recorrido:

  - _id: Identificador único de cada recorrido.
  - name: Nombre del recorrido seleccionado por el usuario.
  - comments: Comentarios que el usuario quiera realizar sobre el recorrido. Opcional.
  - date: Fecha en la que el recorrido se llevó a cabo. Se tomará la fecha en el momento que se confirme el recorrido creado.
- Punto:
  - _id: Identificador único del punto.
  - latitude: Latitud geográfica del punto.
  - longitude: Longitud geográfica del punto.
  - track_id: Identificador del recorrido al que está asociado el punto.
  - time: hora en la que se tomó ese punto.

2.2 Desarrollo de aplicaciones en Android

Introducción

La elección de desarrollar la aplicación para el sistema Android implica adaptar el diseño de la misma a la estructura proporcionada establecida por dicho sistema.

Android, además de permitir el desarrollo siguiendo el modelo MVC, opta por una filosofía en que las pantallas tienen asociadas una serie de archivos, de forma que sugiere unas pautas para el nombre de las clases o los archivos asociados, así que como limitaciones en cuanto a la comunicación entre las clases. Si bien esas restricciones suponen un reto para mi dada a mi inexperiencia con Android, a su vez facilita la separación de las funciones y sus distintas clases usadas para la implementación.

A continuación se explicarán las principales características y como su utilización han influído en el diseño de la aplicación.

MVC

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, MVC es el acrónimo de Modelo-Vista-Controlador, un patrón de diseño de software que consta de tres capas con funciones diferenciadas:

- Los modelos se encargan del manejo de datos en la aplicación. Implementan funciones para comunicarse con la base de datos y modificar o procesar los datos que obtiene de ella o los controladores
- Las vistas muestran al usuario los resultados de las operaciones realizadas por modelos y controladores.
- Los controladores se encargan de la lógica de la aplicación, comunicando operaciones a los modelos, recibiendo datos de éstos y pasándoselos a las vistas para su visualización.

Esta arquitectura en tres capas de funcionalidades diferenciada aporta múltiples ventajas:

- Simplifican el desarrollo al facilitar la identificación de los problemas por su naturaleza (operaciones con datos, visualización o lógica del sistema).
- Facilita el mantenimiento del código.
- Permite realizar el trabajo de programadores y diseñadores a la vez.
- Simplifica la modularización de las aplicaciones.

Clases en Android

Android consta de varios tipos de archivos que implementan los distintos niveles de MVC. Todo lo relacionado con las vistas se implementan mediante “layouts” y archivos en formato .xml. El resto se implementa usando archivos .class de Java que pueden hacer uso de la gran biblioteca de funcionalidades que implementa ya Android.

Clases generales

Para atender a todas las acciones y peticiones que se hagan en la pantalla del dispositivo es necesario disponer de una clase para cada pantalla asociada. Esta clase debe asociarse mediante el archivo AndroidManifest.xml a su correspondiente pantalla e instanciar el layout mediante el método setContentView(). A partir de ahora se llamarán a estas clases Activities. Generalmente, cada Activity efectúa como controladora de la vista que renderiza.

Las Activities deben implementar el método onCreate(), que es el método llamado cuando la clase se crea y se instancia.

A continuación, como en cualquier otra aplicación JAVA, se pueden crear las clases que se consideren necesarias para implementar la lógica de la aplicación, usando, si así se desea, toda la biblioteca de paquetes con métodos y utilidades que Android pone a disposición del usuario.

Modelos

Los modelos son los encargados de manejar los datos de la aplicación. Lo más habitual es que estos datos se encuentren almacenados en una base de datos. Para comunicar los modelos con las bases de datos se utilizan datasources, clases que abstraen la comunicación de un modelo y su origen de datos. En este caso se utilizará SQLite para crear y comunicar la base de datos con el resto de la aplicación.

Para cada modelo particular en el sistema se creará una clase, que se nombrará por convenio y simplificación igual que el objeto que va a manejar, con la primera letra en mayúscula. En cada modelo se implementarán sus métodos específicos y la definición de sus atributos.

Controladores

Los controladores se encargan de recibir los datos de una petición y lanzar los métodos necesarios para atenderla, obteniendo los datos de los modelos y pasando los resultados a las vistas. De forma análoga a los modelos, los controladores son clases que se definen para realizar esa acciones de control.

Para identificar y separar las clases que implementan modelos o conjuntos de métodos de las controladoras, a estas últimas se le añadirá después de su nombre la palabra “Controller”.

Vistas y archivos de configuración

Las vistas muestran la salida que genera una petición del usuario. Para ello, Android utiliza “layouts” y objetos “View” que se anidan unos con otros para dar la estructura visual deseada en la pantalla del dispositivo.

Estos archivos se almacenan en formato xml para que el sistema los pueda leer y procesar de manera mucho más rápida. Así mismo, existen elementos contenidos en esas vistas que está definidos en otros archivos .xml, como puede ser el texto que se muestra, el formato de texto o la apariencia de los botones. Además, todos estes elementos son accesibles desde el código java de nuestra aplicación gracias al paquete R., que mediante sus extensiones R.string, R.drawable, etc nos permite acceder a los elementos y valores concretos de las vistas.

Estructura de una aplicación en Android

La estructura final de la aplicación según el framework de desarrollo Android Studio se divide de la siguiente forma:

- src: Contiene los archivos necesarios para compilar y ejecutar la aplicación. Se divide en varias carpetas:
- ffd
  - src/main/java: Una vez el proyecto está compilado, todos los archivos .class necesarios para la aplicación estarán esta carpeta.
  - src/main/res/layout: Los archivos .xml correspondientes a las distintas pantallas o vistas de la aplicación.
  - src/main/res: El resto de recursos usados por la aplicación (imágenes, archivos .xml con la estructura de formato de texto, etc) están contenidos en este directorio, estructurado a su vez en subcarpetas.
  - src/main/AndroidManifest.xml: Este archivo describe las características fundamentales de la aplicación y los componentes que la formen.

2.5 Clases de la aplicación

Controladores

Primeramente, se procederá a explicar las clases controladores de la aplicación. Se ha intentado que los nombres de las clases y sus métodos sean lo más auto explicativos posibles, para que con un simple vistazo a su nombre se pueda deducir su función.

Clase MainController

La clase MainController se ejecuta al iniciar la aplicación. Su finalidad es la de controlar la pantalla principal, presentar al usuario dicha pantalla y sus diversas opciones y redirigirlo hacia cualquier opción escogida, así como de servir como nuevo punto de encuentro al completar alguna acción.

Con el método onCreate() unicamente le indicamos que layout asociado debe cargar y luego dispone de los métodos NewTrack(), ListTrack(), ShowMap() y Observer() encargados de redirigir al usuario a otra Activity según la opción escogida.

Componentes

Modelos

Cada entidad con representación en la base de datos necesita de una clase que efectuará de modelo, que será el encargado de guardar los valores e implementar el comportamiento de la clase que representa.

Clase Track

La clase Track se utiliza como implementación de la entidad Recorrido. Unicamente implementa los métodos get() y set() comunes para tratar los valores de sus atributos y se reescribe toString() para formatear su visualización en la aplicación como puede ser por ejemplo en la funcionalidad “Listar recorridos”, entre otras.

Librerías externas usadas

Librería

2.7 Diagramas de secuencia

En esta sección se muestran los diagramas de secuencia de cada caso de uso, mostrando la interacción de las clases implicadas en su realización. Estos diagramas comparten una serie de elementos comunes, consecuencia de la estructura MVC y de las soluciones elegidas para implementar las funcionales.

Observaciones sobre los diagramas de secuencia

Todos los casos de uso comienzan de una forma similar: La clase controladora recibe la llamada a un método procediente de un elemento View de la vista y luego realiza las acciones pertinentes. Por ello, todos los casos de uso se inician con un actor que realiza una selección a través de un elemento de la pantalla de la aplicación.

Diagrama de secuencia de caso de uso “Crear recorridos”

Este diagrama muestra el proceso seguido para crear un recorrido en el sistema.

2.8 Diagrama de componentes

En esta sección se muestra el diagrama de componentes del sistema, en el cual se identifican los componentes principales del mismo y las relaciones que existen entre ellos. A pesar de que a lo largo de la documentación ya se han comentado todos los elementos que forman los sistemas, a través de este diagrama se obtendrá una visión global que permitirá comprender mejor la distribución diseñada.

Los componentes que forman el sistema se distribuyen de la siguiente manera: